## Slide 1
Multiplas plataformas
Descentralização
Centralização
Transparência
Redução de erros
Gestão de encomendas.
Cotação do valor do frete.
Aplicativos de gestão de entregas
Cotação de Frete
Rastreamento de Encomendas
Notificações
Integração de APIs
Segurança
Interface Userfriendly
Qualidade de Software (sonarqube)
Empresas de e-commerce
Consumidores
Suporte ao cliente.
Alisson Alexandre
Murilo Povoa
Pedro Henrique
Thauan de Moraes
Desenvolvimento em 4 meses.
Integração com APIs externas.
Uso da Infraestrutura Cloud.
LGPD
Restrição no rastreio de lojas não integradas
Requisitos do projeto.
Configuração de infraestrutura.
Programação do sistema.
Integrações.
Testes e QA.
Implementação.
Atraso no desenvolvimento.
Indisponibilidade de APIs externas.
Valor elevado da infraestrutura Cloud.
Planejamento de requisitos (2 semanas).
Infraestrutura (2 semanas).
Desenvolvimento (6 semanas).
Fase de Testes (3 semanas).
Homologação (2 semanas).
Salário do time de desenvolvimento.
Infraestrutura Cloud.
Impostos.