## Slide 1
Multiplas plataformas de gerenciamento de Frete
Descentralização dos sistemas de encomendas.
Centralização de sistemas de frete para e-commerce
Transparência, facilitando a logística.
Desenvolver um sistema de integração e gerenciamento de encomendas e cotação do frete de encomendas.
Aplicativos de gestão de entregas
Cotação de Frete
Rastreamento de Encomendas
Notificações
Integração de APIs
Segurança
Interface Userfriendly
Qualidade de Software (sonarqube)
Empresas de e-commerce
Consumidores
Suporte ao cliente.
Gerente: Murilo Carvalho Povoa
Alisson Alexandre
Pedro Henrique
Thauan de Moraes
Integração com APIs externas.
Uso da Infraestrutura Cloud.
LGPD
Restrição no rastreio de lojas não integradas
Técnica de LPS e ESOS
Projeto será desenvolvido em 4 meses.
Entregas restritas ao tempo do laboratório
ICS serão gerenciados via repositório no GitHub.
Modelo Features (LPS)
Modelo BPMN Negócios (as is,to be)
Serviços candidatos
Estratégias de Testes e Serviços
Serviços API´s
Plano de monitoramento de serviços.
Atraso no desenvolvimento.
Indisponibilidade de APIs externas.
Valor elevado da infraestrutura Cloud.
Modelo Features (LPS) 23/08 – 30/08
Modelo BPMN Negócios 30/08 – 13/09
Serviços candidatos 27/09 – 11/10
Estratégias de Testes e Serviços 01/11 – 08/11
Serviços API´s 08/11 - 15/11
Plano de monitoramento de serviços. 15/11 – 22/11
Salário do time de desenvolvimento.
Infraestrutura Cloud.
Impostos.